足球比赛智能统计系统

Software Design Document (SDD)

目标：从单场足球视频实时/离线统计两队进球、红黄牌、角球、进攻、危险进攻与控球率

版本：v1.0
日期：2026-08-30
推荐基线：固定高位全场摄像机 + AI 视觉 + 规则状态机 + 事件人工复核

# 0. 执行摘要

本系统的核心不是“识别 22 名球员”，而是构建一个连续的 Match State（比赛状态）：每帧识别球员、裁判和足球，区分两队，将图像坐标映射为球场坐标；再通过状态机计算控球、进攻、危险进攻，并通过事件模型、空间规则、OCR/比赛流程与人工确认共同确定进球、角球和红黄牌。

最快落地策略：固定高位、完整覆盖球场；不追求 22 名球员全场身份一致，不做球衣号码识别；MVP 只要求“属于哪支队伍 + 在哪里 + 谁更可能控制球”。

| 统计项 | MVP 实现 | 自动化难度 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控球率 | 球-最近球员/队伍 + 时间状态机 | 中 | 全自动 |
| 进攻 | 控球链 + 进入进攻半场 + 前向推进 | 中 | 全自动，可配置口径 |
| 危险进攻 | 进攻链 + 危险区域/射门/传中条件 | 中 | 全自动，可配置口径 |
| 角球 | 角旗区重新开球 + 事件识别 | 中 | 自动 + 低置信度复核 |
| 进球 | 球门线事件 + 中圈开球恢复 + OCR/事件模型 | 中高 | 自动 + 复核 |
| 黄牌/红牌 | 事件模型/裁判动作/人工按钮 | 高（全景单机位） | MVP 建议人工确认；广播流可用 Action Spotting |

# 1. 项目目标与范围

## 1.1 业务目标

输入一场足球比赛视频（RTSP、文件或直播流），输出 Team A / Team B 的实时与最终统计。

支持固定高位全场摄像头作为首选场景；兼容广播转播视频作为第二场景。

统计结果可被前端实时展示，并可回看每个统计项对应的事件时间点和证据片段。

所有“业务定义型指标”（进攻、危险进攻）必须配置化，而不是写死在模型里。

## 1.2 MVP 范围

| In Scope | Out of Scope（首版不做） |
| --- | --- |
| 球员/裁判/足球检测；两队区分；球场坐标；控球率；进攻；危险进攻；角球；进球；红黄牌候选；统计 API；审核台 | 球员姓名识别；全场稳定个人 ReID；球衣号码；个人传球成功率；xG；越位自动判罚；犯规责任人；VAR 级别判定 |

## 1.3 摄像机前提

首选安装条件：

固定高位，尽量完整覆盖 105m × 68m 球场；不要使用持续转动/变焦的 PTZ 作为唯一机位。

推荐 4K/25fps 或更高；球检测使用高分辨率 ROI/切片，球员检测可降采样。

两个球门、四个角旗区域尽量可见；相机标定后保持机位固定。

若必须从单个超广角全景机位识别红黄牌，需接受较低自动化准确率；产品上应提供人工确认或增加近景机位。

# 2. 系统总体架构

RTSP / MP4 / HLS
      |
      v
+-------------------+
| Ingest / FFmpeg   |
+-------------------+
      |
      +----------------------------+
      |                            |
      v                            v
Player/Referee Detector      Ball Detector (high-res/tiled)
      |                            |
      v                            v
Multi-Object Tracker          Ball Track / Kalman filter
      |                            |
      +-------------+--------------+
                    v
            Team Classification
                    |
                    v
          Pitch Calibration/Homography
                    |
                    v
               Match State
          +---------+---------+
          |         |         |
      Possession  Attack  Dangerous Attack
          |         |         |
          +----+----+---------+
               |
               v
        Event Fusion Engine
  Goal / Corner / Card / Restart
               |
               v
      Stats Aggregator + Review
               |
        FastAPI / WebSocket
               |
        Dashboard / Database

## 2.1 技术栈

| 层 | 推荐 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 视频 | FFmpeg / GStreamer | 成熟、支持 RTSP/HLS/MP4、硬解码 |
| 视觉推理 | Python + PyTorch | 生态完整，足球研究代码易接入 |
| 检测 | Ultralytics YOLO 当前系列（MVP） | 训练/部署最快；商业闭源需注意许可 |
| 跟踪 | OC-SORT 或 BoT-SORT | 体育快速运动；移动镜头优先 BoT-SORT |
| 图像几何 | OpenCV | Homography、Perspective Transform、ROI |
| 事件识别 | SoccerNet Action Spotting / Ball Action Spotting 基线 | 已有足球事件标注 |
| OCR | PaddleOCR | 比分牌、比赛时间、广播流辅助确认 |
| API | FastAPI | Python 栈一致、WebSocket 简单 |
| 缓存 | Redis（生产可选） | 实时状态、Pub/Sub |
| 数据库 | PostgreSQL | 比赛、事件、统计、审核记录 |
| MVP 前端 | Streamlit | 最快交付审核与调参页面 |
| 正式前端 | React/Vue | 产品化 |

## 2.2 关键架构决策

球员检测与足球检测分开：球远小于球员，若共享同一低分辨率输入，球召回率会成为系统瓶颈。

不要求 22 个球员 track_id 全场永久稳定：本需求是团队统计，短期轨迹 + team_id 足够。

规则优先于端到端黑盒：控球、进攻、危险进攻必须可解释、可调参。

稀有事件采用多证据融合：进球/角球/红黄牌不依赖单一模型。

保存事件前后短视频证据，所有统计都可追溯。

# 3. 数据与下载

没有一个公开数据集会完全匹配“你的固定机位 + 你的球衣颜色 + 你的镜头高度”。因此推荐“公开数据预训练/验证 + 自有机位小规模标注微调”的组合。

## 3.1 SoccerNet Action Spotting

用途：训练/验证 Goal、Corner、Yellow card、Red card 等事件的时间定位。官方任务包含 17 类事件，数据为 500 场广播足球视频（720p/224p）。

官方页面：SoccerNet Action Spotting

开发仓库：SoccerNet/sn-spotting

pip install SoccerNet

from SoccerNet.Downloader import SoccerNetDownloader
dl = SoccerNetDownloader(LocalDirectory="./data/SoccerNet")

# 标注可直接按任务说明下载
dl.downloadGames(
    files=["Labels-v2.json"],
    split=["train", "valid", "test"]
)

# 视频通常需要先按 SoccerNet 流程申请 NDA/访问密码
dl.password = "YOUR_PASSWORD"
dl.downloadGames(
    files=["1_720p.mkv", "2_720p.mkv", "video.ini"],
    split=["train", "valid", "test", "challenge"]
)

## 3.2 SoccerNet Ball Action Spotting

用途：辅助 Shot、Pass、Cross、Goal 等与球相关的事件时序识别。

官方页面：SoccerNet Ball Action Spotting

from SoccerNet.Downloader import SoccerNetDownloader as SNdl
dl = SNdl(LocalDirectory="./data/SoccerNet")
dl.downloadDataTask(
    task="spotting-ball-2024",
    split=["train", "valid", "test", "challenge"],
    password="YOUR_PASSWORD"
)

## 3.3 SoccerNet Game State Reconstruction

用途：球员/门将/裁判检测、team/role 属性、球场坐标等。官方公开说明包含 57 个 train、59 个 validation、50 个 test 的 30 秒 1080p 主镜头片段。

官方页面：SoccerNet Game State Reconstruction

开发仓库：SoccerNet/sn-gamestate

from SoccerNet.Downloader import SoccerNetDownloader
dl = SoccerNetDownloader(LocalDirectory="./data/SoccerNetGS")
dl.downloadDataTask(
    task="gamestate-2024",
    split=["train", "valid", "test", "challenge"]
)

## 3.4 SoccerNet Tracking

用途：足球运动场景多目标跟踪基线；标注格式兼容 MOT Challenge。

开发仓库：SoccerNet/sn-tracking

from SoccerNet.Downloader import SoccerNetDownloader
dl = SoccerNetDownloader(LocalDirectory="./data/SoccerNetTracking")
dl.downloadDataTask(task="tracking", split=["train", "test", "challenge"])
dl.downloadDataTask(task="tracking-2023", split=["train", "test", "challenge"])

## 3.5 SportsMOT（补充，不作为唯一数据源）

用途：补充足球运动员的高速运动、遮挡、多目标跟踪场景。官方仓库包含篮球、排球、足球共 240 段视频。注意其官方仓库声明为 CC BY-NC 4.0，商业产品训练前应复核许可；其目标主要是球员跟踪，不解决足球/裁判/事件。

官方仓库：MCG-NJU/SportsMOT

## 3.6 自有机位数据（生产准确率最关键）

建议从真实部署摄像机采集至少覆盖以下情况的数据：

白天/夜晚/阴影/雨天/灯光变化。

不同球衣颜色组合，尤其两队颜色相近、守门员与裁判颜色相似。

远端小球、球被脚遮挡、球在空中、门将扑救、角旗区、球门网附近。

人群聚集、角球、禁区混战、换边、半场开球。

标注类别建议：

0 player
1 goalkeeper
2 referee
3 ball

可选属性（不要做成检测类别）：
team_id: A / B / referee / unknown

首版可抽帧标注约 3,000–8,000 张真实机位图像；优先增加“远端足球”和“禁区混战”的样本。球检测的难例价值远高于随机重复帧。

# 4. 视觉模型设计

## 4.1 球员/裁判检测

输入：从 4K 原始帧生成 1280–1920 宽的检测帧。

类别：player / goalkeeper / referee；也可以首版只做人形检测，再通过队伍分类器区分。

输出：bbox、confidence、class。

推理频率：10–15 FPS 通常足够；中间帧由 tracker 补齐。

## 4.2 足球检测（独立模型）

足球是最关键且最困难的目标。不要把整张 4K 图像缩到 640 后再期待稳定检测小球。

保留高分辨率；按球场 ROI 切成 2×2 或 3×2 tiles 推理。

利用上一帧 ball track 生成局部搜索窗口；丢球时再回退到全场 tiled detection。

短时漏检使用 Kalman/运动模型预测，但 prediction 不可直接当作真实触球证据。

对 ball confidence 设置双阈值：高阈值直接接受，低阈值需要运动连续性/草地区域/尺寸约束确认。

## 4.3 Multi-Object Tracking

固定相机首选 OC-SORT/ByteTrack；如果是广播流或相机明显移动，使用带相机运动补偿的 BoT-SORT。

# 伪代码
results = model.track(
    frame,
    tracker="ocsort.yaml",   # fixed camera / sports motion
    persist=True
)

## 4.4 球队分类

MVP 不训练复杂 ReID，使用 jersey ROI 的颜色 + track 多帧投票：

for track in active_player_tracks:
    jersey_roi = crop_upper_torso(track.bbox)
    feature = LAB_histogram(jersey_roi)
    team_prob = team_classifier(feature)  # A / B / unknown
    track.team_id = temporal_majority_vote(team_prob, window=30)

比赛开始前可让运营人员在 UI 中各点选一名 A/B 队球员作为颜色种子；这比完全无监督聚类更稳、更快。

# 5. 球场标定与坐标系统

## 5.1 固定机位：一次性 Homography

对于固定机位，不建议首版训练动态 camera calibration。安装时人工点击至少 4 个、推荐 8–12 个可识别球场线交点，建立 image coordinate → pitch coordinate 的单应矩阵。OpenCV 的 findHomography / perspectiveTransform 即可。

# image_points: 像素坐标
# pitch_points: 对应的球场米制坐标
H, mask = cv2.findHomography(image_points, pitch_points, method=cv2.RANSAC)

pitch_xy = cv2.perspectiveTransform(
    np.array([[[pixel_x, pixel_y]]], dtype=np.float32),
    H
)[0, 0]

球员坐标取 bounding box 的 bottom-center（脚底位置）；足球坐标取 ball bbox center。

## 5.2 球场规范坐标

Pitch coordinate:
x ∈ [0, 105] meter
y ∈ [0, 68] meter

Half 1:
Team A attacks +x
Team B attacks -x

Half 2:
swap attacking direction

## 5.3 区域定义

| 区域 | 默认定义 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Own Half / Attacking Half | 以 x=52.5m 为中线 | 进攻判定 |
| Final Third | 距对方球门线 35m 内 | 进攻强度 |
| Danger Zone | 对方最后 30m + 中路高权重区域 | 危险进攻 |
| Penalty Area | 标准禁区范围 | 高危事件 |
| Corner Zone | 四个角旗附近半径/矩形区 | 角球 |
| Goal Mouth | 两门柱之间的门线区 | 进球候选 |

# 6. Match State 数据结构

MatchState
  match_id
  timestamp_ms
  period                 # 1H / 2H / ET
  attacking_direction
  ball:
      pixel_xy
      pitch_xy
      confidence
      track_state
  players[]:
      track_id
      team_id             # A / B / referee / unknown
      role
      pitch_xy
      confidence
  possession:
      team_id
      player_track_id
      confidence
      state               # CONTROLLED / CONTESTED / LOOSE
  attack:
      team_id
      attack_id
      phase               # BUILD_UP / ATTACK / DANGEROUS
  pending_events[]

# 7. 业务指标实现

## 7.1 控球率

核心思想：不是逐帧最近距离直接切换，而是“候选控球者 + 稳定时间 + 状态机”。

candidate = nearest_player_to_ball_in_pitch_space()

if distance(candidate, ball) < possession_distance:
    candidate_team = candidate.team
else:
    candidate_team = UNKNOWN

# 抗抖
if candidate_team == current_team:
    extend_possession()
elif candidate_team persists for switch_hold_ms:
    switch_possession(candidate_team)
else:
    state = CONTESTED / LOOSE

默认统计口径：

TEAM_A_CONTROLLED、TEAM_B_CONTROLLED 的时长进入分母。

LOOSE_BALL / UNKNOWN 默认不计入分母；也可以由配置切换成比赛总有效时间。

控球切换要求候选队伍稳定约 0.4–1.0 秒；具体阈值通过验证集调参。

possession_A =
controlled_ms_A / (controlled_ms_A + controlled_ms_B)

possession_B = 1 - possession_A

## 7.2 进攻次数

“进攻次数”不是 IFAB 的标准统计项，必须定义业务口径。首版推荐按“独立控球链”计数，避免每次过半场都 +1。

ATTACK starts when:
1) team establishes CONTROLLED possession
2) ball/player progression reaches attacking half
3) forward_progress >= min_progress OR ball enters final-third corridor

ATTACK ends when:
- opponent establishes possession
- ball out / restart
- goal
- configurable timeout without attacking progress

去重规则：同一 possession chain 内多次退回中场再推进，仍算 1 次进攻。

## 7.3 危险进攻

“危险进攻”没有全球统一定义。系统必须把它作为 rule profile。默认建议：同一次 ATTACK 中第一次满足危险条件时 +1。

DANGEROUS if ATTACK is active and any condition is true:
A) ball enters penalty area
B) ball enters configurable danger zone
C) detected shot / cross / key-ball event
D) controlled dribble enters central channel near box

One ATTACK can produce at most one dangerous_attack count
unless product explicitly wants repeated dangerous phases.

建议危险区域参数：

对方最后 30m 为基础区；

禁区内最高权重；

球门正面中央通道权重大于边线区域；

Shot / Cross 可直接升级为 dangerous，即使空间坐标暂时缺失。

## 7.4 角球

固定全景机位的 MVP 推荐在“角球被开出”时计数，而不是尝试精确判断最后触球者。

CORNER candidate:
- previous play stopped / ball out
- ball reappears in a corner zone
- attacking team player approaches/controls ball
- restart kick occurs from corner zone

confirmation:
- spatial rule confidence
- optional event model confidence
- operator confirm when confidence is low

## 7.5 进球

进球采用多证据融合，防止漏检足球、无效进球或重放造成重复统计。

Evidence:
E1: ball trajectory crosses goal line inside goal mouth
E2: play stops after shot-like sequence
E3: subsequent restart is center kick-off
E4: broadcast scoreboard OCR changes (broadcast input only)
E5: SoccerNet-style Goal spotting model fires (broadcast input)

Goal confirmed when:
- high confidence E1 + E3
OR
- event model/OCR + restart consistency
OR
- operator confirms pending event

去重：同一 goal candidate 在 20–30 秒事件窗口内只能生成一个 goal_id；广播回放镜头不得重复累计。

## 7.6 黄牌/红牌

这是单高位全景机位最不适合完全自动化的指标：卡片本身像素太小，且 SoccerNet 的卡牌事件模型主要学习广播镜头语义。

| 输入场景 | 首版策略 |
| --- | --- |
| 广播转播流 | Action Spotting + 比分/字幕 OCR + 时间窗口去重；低置信度人工确认 |
| 固定高位全景 | 裁判聚集/停赛等只做候选；审核台一键 Yellow/Red；如要求高自动化，增加近景机位 |

数据层仍保存：team_id、card_type、timestamp、confidence、source=AUTO/MANUAL。

# 8. Event Fusion Engine

EventCandidate {
    event_type,
    team_id,
    start_ms,
    end_ms,
    confidence,
    evidence[]   # spatial / model / OCR / restart / manual
}

Fusion rules:
1. merge same-type candidates in temporal window
2. compute weighted confidence
3. if confidence >= AUTO_CONFIRM -> confirmed
4. if REVIEW_LOW <= confidence < AUTO_CONFIRM -> pending_review
5. else discard
6. manual decision is immutable audit evidence

| 事件 | 自动确认阈值建议 | 复核策略 |
| --- | --- | --- |
| Goal | 高 | 宁可 pending，不可重复计数 |
| Corner | 中高 | 空间规则强时自动 |
| Yellow/Red | 高 | 固定全景默认进入审核 |
| Attack/Dangerous | 规则型 | 无需人工逐条确认 |

# 9. OCR 模块（仅广播流强烈需要）

PaddleOCR 用于读取转播比分、比赛时间、红黄牌字幕等。固定自建全景机位通常没有 scoreboard overlay，可关闭该模块。

# 仅示意
ocr = PaddleOCR(
    use_doc_orientation_classify=False,
    use_doc_unwarping=False,
    use_textline_orientation=False
)
result = ocr.predict(scoreboard_crop)

OCR 不要全屏跑：先配置比分牌 ROI；1–2 FPS 读取即可。

# 10. 数据库设计

## 10.1 核心表

| 表 | 关键字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| matches | id, team_a, team_b, start_time, camera_profile | 比赛元数据 |
| frame_states | match_id, ts, ball_xy, possession_team, attack_state | 可选，调试/回放 |
| events | id, type, team_id, ts, confidence, status, source | 进球/角球/卡牌等 |
| event_evidence | event_id, type, score, payload, clip_uri | 事件证据 |
| stats | match_id, team_id, metric, value, updated_at | 实时累计统计 |
| reviews | event_id, decision, reviewer, created_at | 人工审核审计 |
| camera_calibration | camera_id, H_matrix, pitch_profile | 固定机位标定 |

## 10.2 事件状态

PENDING  -> CONFIRMED
PENDING  -> REJECTED
AUTO     -> CONFIRMED
CONFIRMED -> CORRECTED (only via audited manual operation)

# 11. API 设计

| Method | Path | 说明 |
| --- | --- | --- |
| POST | /matches | 创建比赛 |
| POST | /matches/{id}/start | 开始处理 |
| GET | /matches/{id}/stats | 当前统计 |
| GET | /matches/{id}/events | 事件列表 |
| GET | /matches/{id}/state | 当前 Match State |
| WS | /matches/{id}/live | 实时推送状态/统计 |
| POST | /events/{id}/confirm | 确认候选事件 |
| POST | /events/{id}/reject | 驳回候选事件 |
| POST | /matches/{id}/manual-event | 人工补记红黄牌/进球等 |

## 11.1 Stats JSON 示例

{
  "match_id": "M20260830_001",
  "clock_ms": 3872000,
  "team_a": {
    "goals": 1,
    "yellow_cards": 2,
    "red_cards": 0,
    "corners": 4,
    "attacks": 31,
    "dangerous_attacks": 14,
    "possession_pct": 54.7
  },
  "team_b": {
    "goals": 0,
    "yellow_cards": 1,
    "red_cards": 0,
    "corners": 3,
    "attacks": 27,
    "dangerous_attacks": 11,
    "possession_pct": 45.3
  }
}

# 12. 服务拆分与项目目录

football-intelligence/
├── apps/
│   ├── api/                  # FastAPI
│   ├── worker/               # video inference worker
│   └── review-ui/            # Streamlit MVP
├── core/
│   ├── detection/
│   │   ├── player_detector.py
│   │   └── ball_detector.py
│   ├── tracking/
│   ├── team/
│   ├── pitch/
│   ├── possession/
│   ├── attack/
│   ├── events/
│   ├── ocr/
│   └── stats/
├── configs/
│   ├── camera.yaml
│   ├── pitch.yaml
│   ├── rules.yaml
│   └── thresholds.yaml
├── models/
├── data/
├── tests/
└── docker/

# 13. 配置文件建议

# configs/rules.yaml
possession:
  max_player_ball_distance_m: 2.3
  switch_hold_ms: 600
  unknown_timeout_ms: 1200

attack:
  require_attacking_half: true
  min_forward_progress_m: 8.0
  end_on_possession_loss: true

dangerous_attack:
  one_per_attack: true
  final_distance_to_goal_m: 30.0
  penalty_area_is_dangerous: true
  shot_is_dangerous: true
  cross_is_dangerous: true

event_review:
  goal_auto_confirm: 0.90
  corner_auto_confirm: 0.85
  card_auto_confirm: 0.95

# 14. 推理流水线

for frame in stream:
    t = frame.timestamp

    # 1. detection
    player_dets = player_detector(frame.downscaled)
    ball_dets   = ball_detector(frame.high_res_roi)

    # 2. tracking
    players = player_tracker.update(player_dets)
    ball    = ball_tracker.update(ball_dets)

    # 3. team
    assign_team(players)

    # 4. coordinates
    map_tracks_to_pitch(players, ball, H)

    # 5. match state
    possession = possession_engine.update(players, ball, t)
    attack     = attack_engine.update(possession, ball, t)
    danger     = danger_engine.update(attack, ball, t)

    # 6. event candidates
    candidates = event_engine.update(
        frame, players, ball, possession, attack, danger
    )

    # 7. fuse + aggregate
    confirmed = fusion_engine.process(candidates)
    stats.update(possession, attack, danger, confirmed)

    # 8. publish
    websocket.publish(stats.snapshot())

# 15. 训练流程

## 15.1 Detection

用公开足球数据初始化 player/referee 基线，优先验证整个数据管线。

从真实摄像机抽取并标注部署域数据。

单独训练 ball detector；对远端球和遮挡球 oversample。

在完整比赛视频上评估，而不是只看单帧 mAP。

球检测重点指标：

Ball Recall（尤其远端半场）

连续可追踪率 / track coverage

最长连续漏检时长

错误足球目标（白线、鞋、广告牌）数量

## 15.2 Team Classification

优先采用规则/轻量分类器，不必训练大型网络。以一个 track 的多帧 jersey crop 进行投票；只有当两队球衣颜色高度相近时，再训练轻量 CNN/embedding classifier。

## 15.3 Event Models

Action Spotting 模型适合广播视频；如果你的输入是固定高位全景，它与训练域存在明显 domain gap。固定机位首版优先用空间/比赛流程规则，事件模型只作为补充证据。

# 16. 评估与验收标准

| 能力 | MVP 建议验收口径 |
| --- | --- |
| Player detection | 可见场上球员/裁判总体召回 ≥ 95%（按实际部署验证集定义） |
| Ball tracking | 有效比赛时间内 ball localization coverage ≥ 90%；关键禁区阶段单独统计 |
| Team assignment | 稳定轨迹 team_id 准确率 ≥ 98% |
| Possession | 与人工标注按 1s 窗口比较，team possession accuracy ≥ 90%；全场控球率误差目标 ≤ 5 个百分点 |
| Attack | 与业务标注事件 F1 ≥ 0.85；先锁定口径再评测 |
| Dangerous attack | 与业务标注事件 F1 ≥ 0.80；允许后续按客户定义调参 |
| Corner | 事件 Precision/Recall 目标 ≥ 0.90；低置信度允许审核 |
| Goal | 最终计分要求 100% 可通过自动 + 审核闭环保证；自动识别单独记录 P/R |
| Cards | 固定全景的最终计数通过人工审核保证；自动候选只衡量 recall |

注意：以上是产品验收目标，不是对公开模型能力的保证。必须基于你自己的摄像机、球场、比赛类型建立 test set。

# 17. 性能与部署

## 17.1 推荐运行策略

4K 解码保留；球员检测使用降采样帧，足球检测使用高分辨率 ROI/切片。

player detector 可 10–15 FPS；ball detector 尽量 20–25 FPS 或在球附近做局部高速检测。

模型导出 ONNX/TensorRT 作为生产优化；MVP 先跑 PyTorch 保持开发速度。

单场单 GPU 进程先做稳定，再考虑多场并发和微服务拆分。

## 17.2 硬件建议

| 环境 | 建议 |
| --- | --- |
| 开发/单路 MVP | NVIDIA RTX 4070/4080/4090 级别 GPU，32GB RAM，NVMe SSD |
| 边缘部署 | 具备 NVDEC 的 NVIDIA GPU；具体显存由检测分辨率与模型大小压测确定 |
| CPU-only | 不建议实时 4K；可以用于离线验证或低帧率统计 |

# 18. 审核台设计

审核台不是兜底失败，而是稀有事件系统的成本优化。页面显示：

当前比分、角球、卡牌、进攻、危险进攻、控球率。

Pending Events：事件类型、置信度、发生时间。

事件前 8 秒 + 后 8 秒短视频。

确认 / 驳回 / 修改队伍 / 修改事件类型。

人工补记：Goal / Yellow / Red / Corner。

# 19. 关键风险与规避

| 风险 | 影响 | 规避 |
| --- | --- | --- |
| 球太小/漏检 | 所有业务指标被放大影响 | 高分辨率球模型、切片、局部搜索、自有数据 |
| 球员遮挡导致 ID Switch | 控球瞬时抖动 | 团队级统计，不依赖永久 player ID；状态机抗抖 |
| 球衣颜色相似 | 队伍误分 | 赛前人工颜色种子 + 多帧投票 + 可选分类器 |
| 相机轻微移动 | Homography 漂移 | 锁定机位；提供快速重标定；移动镜头使用动态标定 |
| 广播回放 | 重复 Goal/Card | shot boundary / scoreboard clock / replay detection / event 去重 |
| 红黄牌远距离不可见 | 漏牌 | 人工审核或第二机位；不要把小卡片检测设为 MVP 必选 |
| 危险进攻口径争议 | 客户数据对不上 | 规则 profile 配置化 + 对齐标注样本 |
| 开源许可 | 商业上线受限 | 上线前完成模型/代码/数据许可证审查 |

# 20. Ultralytics 商业许可提示

若使用 Ultralytics YOLO 代码、模型或训练产物进行闭源/商业部署，应在立项时核对当前许可。Ultralytics 官方许可页面当前说明其开源路径为 AGPL-3.0，而闭源商业、私有部署、SaaS、嵌入式等情形通常需要相应商业许可。

官方许可页面：Ultralytics Licensing

# 21. 最快实施顺序

| Sprint | 交付物 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1：视觉底座 | 视频解码、球员/球检测、跟踪、Team A/B、标定 | 画面上能稳定显示 team_id、track_id、球场坐标 |
| Sprint 2：连续统计 | 控球状态机、进攻、危险进攻、WebSocket/Stats API | 完整 90 分钟视频可输出三项统计并回放状态 |
| Sprint 3：事件 | 角球、进球、Pending Event、审核 UI | 稀有事件可自动候选、人工确认、最终统计正确 |
| Sprint 4：增强 | 广播 OCR、Action Spotting、TensorRT、监控 | 提高自动率与性能，不改变核心业务架构 |

# 22. 开发环境

python >= 3.10
torch
opencv-python
numpy
scipy
fastapi
uvicorn
pydantic
sqlalchemy
psycopg
redis
ffmpeg-python
paddleocr              # broadcast OCR only
SoccerNet              # datasets/devkits
ultralytics            # if this detector stack is selected

# 23. 第一版 Rules Engine 伪代码

class MatchEngine:
    def update(self, state):
        self.possession.update(state)
        self.attack.update(state, self.possession.current)
        self.danger.update(state, self.attack.current)

        self.corner_detector.update(state)
        self.goal_detector.update(state)
        self.card_candidate_detector.update(state)

        for event in self.event_fusion.flush_ready():
            self.stats.apply(event)

        self.stats.update_possession_time(
            team=self.possession.current_team,
            dt=state.dt
        )

# 24. 推荐的产品决策

如果目标是尽快上线：固定高位机位 + 人工一次标定，是最重要的架构前提。

先把球检测做好，再做业务统计；球跟不住，所有上层算法都不会稳定。

进攻/危险进攻先确定公司自己的统计口径，并人工标 5–10 场作为 gold set。

红黄牌在单全景机位不要追求 100% 自动化；审核闭环是更合理的首版。

进球最终比分必须可人工纠正；系统保留完整审计记录。

不要为了团队统计提前投入球员号码识别和全场 ReID。

# 25. 参考资料与数据入口

SoccerNet Action Spotting — https://www.soccer-net.org/tasks/action-spotting
17 类足球事件；500 场广播比赛。

SoccerNet sn-spotting — https://github.com/SoccerNet/sn-spotting
下载 Action Spotting / Ball Action Spotting 的官方 DevKit。

SoccerNet Game State Reconstruction — https://www.soccer-net.org/tasks/game-state-reconstruction
球员角色、队伍、场上坐标任务。

SoccerNet sn-gamestate — https://github.com/SoccerNet/sn-gamestate
gamestate-2024 下载与基线。

SoccerNet sn-tracking — https://github.com/SoccerNet/sn-tracking
体育多目标跟踪数据。

SportsMOT — https://github.com/MCG-NJU/SportsMOT
多体育项目 MOT 数据，含足球；注意非商业许可条款。

Ultralytics Track — https://docs.ultralytics.com/modes/track
BoT-SORT、ByteTrack、OC-SORT 等跟踪器。

OpenCV Homography — https://docs.opencv.org/4.x/d7/dff/tutorial_feature_homography.html
findHomography / perspectiveTransform。

PaddleOCR Quick Start — https://www.paddleocr.ai/latest/en/quick_start.html
本地 OCR 推理。

Ultralytics License — https://www.ultralytics.com/license
商业/开源授权说明。

# 26. 结论

推荐把本项目建设成“足球比赛状态引擎”，而不是一个单模型分类器。底层使用检测/跟踪/球场几何得到稳定的 player-team-ball state；上层使用可配置状态机统计控球、进攻、危险进攻；稀有事件使用多证据融合并保留人工审核。这个架构能最快完成业务需求，同时允许后续增加射门、传球、热力图、跑动距离、阵型等高级能力。